МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По тази методика ще се изчислява комплексната оценка на участниците по всяка обособена позиция поотделно.
Критерий за определяне на изпълнител – икономическо най-изгодно предложение.

Всяка оферта, отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  с която участва в крайното класиране. 
1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  (КО) на офертата 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно   следната формула: 
КО = А+ Б + В
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

	№
	Показател
	Тежест в КО

	А
	Технически показател
	30т

	Б
	Срок за изпълнение на поръчката
	20т

	В
	Финансов показател 
	50т


Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

КО= А + Б + В 

Методика за оценка

Технически показател (А) - експертна оценка на техническото предложение на участника (до 30 точки)

Показатeл А - Техническото предложение представлява описание на цялостния подход за изпълнение на обекта и трябва да съдържа най-малко следното:

             1.Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време на изпълнение, приемане; взаимовръзката между отделните дейности; осигуряване достъп до населените места; използване на техника и механизация), в съответствие с графика за изпълнение и проектната документация. 

            2.Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на проекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с графика за изпълнение. 

3.Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, временната организация на движение, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност), в съответствие с графика за изпълнение, проекти по част ПБЗ и ВОД.

           4. Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала, в съответствие с графика за изпълнение.

Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение. При несъответствие между графика за изпълнение и описанието, на който и да е от показателите от т.1 до т.4 участника се отстранява от процедурата.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:

	№
	Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 1
	Оценка

	1. 
	Техническото предложение съдържа подробно описание на всички видове работи, в съответствие с количествената сметка, последователността на извършването им и технологията на изпълнение. Обектът е разделен  километрично, с описание на ключовите проблеми по време на изпълнение на отделните етапи. Представено е описание, обосноваващо взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване. Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	10

	2.
	Техническото предложение съдържа описание на видовете работи, в съответствие с количествената сметка, технологията на изпълнение, но последователността на извършването им противоречи с Графика за изпълнение. Обектът е разделен  километрично, с описание на ключовите проблеми. Представено е описание, обосноваващо взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване. Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	5

	3.
	Техническото предложение съдържа описание на видовете работи, в съответствие с количествената сметка, технологията на изпълнение, но последователността на извършването им противоречи с Графика за изпълнение. Обектът е разделен  километрично, с минимално описание на ключовите проблеми. Представено е описание, което недостатъчно обосновава взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика.
	1


	№
	Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 2
	Оценка

	1. 
	Техническото предложение съдържа подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и много ясно обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности. Логично и задълбочено са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	10

	2.
	Техническото предложение съдържа описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности, което обаче противоречи с представената диаграма на механизацията . Логично са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва познаване на конкретната задача, но не съотвества напълно на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	5

	3.
	Техническото предложение съдържа описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и кратко обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности което обаче противоречи с представената диаграма на механизацията. Формално са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва базисно познаване на конкретната задача, но не съотвества напълно на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика.
	1


	№
	Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3
	Оценка

	1. 
	Техническото предложение съдържа подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение. Описанието показва задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	5

	2.
	Техническото предложение съдържа описание организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение, но липсват елементи от организацията на строителната площадка. Описанието показва познаване на конкретната задача и в голяма степен съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	3

	3.
	Техническото предложение съдържа описание организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение, но липсват основни елементи от организацията на строителната площадка.. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика.
	1


	№
	Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 4
	Оценка

	1. 
	Техническото предложение съдържа подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и конкретно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието показва ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	5

	2.
	Техническото предложение съдържа описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности, което противоречи на изложеното в Графика за изпълнение. Описанието показва познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика.
	3

	3.
	Техническото предложение съдържа схематично описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, но липсва  обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика.
	1


Б – Срок на изпълнение на поръчката- тегловен коефициент – 20т;

Б = (Сmin / Ci) x 20 

Където Сi  e срокът в дни (календарни), съгласно Техническото предложение на съответния участник,

Където Сmin  e  минималният срок  от  Техническото предложение на   участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката. 
Максималният срок на изпълнение не може да бъде повече от 12 (дванадесет) месеца! 

Минималният срок на изпълнение в не по-малко от 6 ( шест ) месеца!
ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (В)  - предложената от участника крайна цена и ценообразуващи показатели оценката се формира по следния начин: 

                В = (Цmin / Цi) x 50 

Където Цi  e  предложена крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник,

Където Цmin  e   минималната предложена крайна (без ДДС) цена, съгласно Ценовото предложение  на съответния участник.
· „подробно” описание се разбира като пълно, изчерпателено, с възможно най-много детайли; обстойно описание;
· под „задълбочено” познаване се разбира такова, което показва навлизане в същността на съответната материя;
· под „ясно” познаване се разбира такова, което е логично, непротиворечиво, стройно.
· „базисно” познаване се разбира като такова, представено в общи линии, шаблонно, преповтарящо техническата спецификация;
